제조AI특화 스마트공장 구축사업 (과제번호 SF26179540)

기 획 서

주문 내역서 – 출고 지시서 – 거래 명세서 연동 시스템 구축

추가요구사항 1번 (1순위 과제)

| 문서 구분 | 기 획 서 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 (초안) |
| 작성일 | 2026. 09. 29 |
| 도입기업 | 평창꽃순이(주)농업회사법인 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |

목  차

# 1. 기획 개요

## 1.1 추진 배경

평창꽃순이김치는 홈쇼핑·온라인·도매 등 다채널 유통 확대에 따라 일 300~400건, 성수기 최대 1,000건의 주문을 처리하고 있다. 그러나 주문 내역서, 출고 지시서, 거래 명세서가 각각 별도의 엑셀 문서로 관리되고 동일한 데이터를 담당자 1인이 세 차례 반복 입력하는 구조여서 업무 부하가 심각하고, 입력 오류·누락 리스크가 상존한다. 2025년 12월 구축된 MES는 엑셀 업로드 기능의 데이터 구조 불일치로 실제 운영에 활용되지 못하고 있으며, ERP(뉴젠솔루션)와의 연동도 부재하다.

이에 도입기업은 본 사업의 추가요구사항 1순위 과제로 「주문 내역서–출고 지시서–거래 명세서 연동」을 선정하였으며, 본 기획서는 그 추진 방향, 목표 프로세스, 핵심 기능, 일정 및 협조 사항을 정리한다.

## 1.2 기획 목적

- 주문 내역서를 단일 원천(Single Source)으로 하여 출고 지시서와 거래 명세서를 자동 파생 생성하는 업무 체계 수립

- 거래처별로 상이한 제품 명칭을 표준 제품코드로 자동 변환하는 표준화 체계 구축

- MES(주문·출고)와 ERP(거래 명세서) 간 데이터 연동으로 이중 입력 제거

- 담당자 1인 집중 업무의 시스템화를 통한 업무 부하 경감 및 운영 연속성 확보

## 1.3 관련 문서

| 요구사항정의서 | 평창꽃순이김치_요구사항정의서_주문출고거래명세서연동 (R1-F/N/I/D 체계) |
| --- | --- |
| 사업계획서 | 2.9 Application 시스템 세부 내용 – 포장출하관리(출하관리, LOT추적), 기준정보관리(코드관리), 데이터관리 |
| 킥오프 문서 | 추진 일정(2026.09~2027.05), 추진 조직, 협업 체계 |
| 도입기업 협의록 | 추가요구사항 1번 현황/배경, 주요 내용, 결정 사항 |

# 2. 현황 분석 (AS-IS)

## 2.1 현행 업무 프로세스

| ① 주문 접수 거래처별 수신 | ▶ | ② 주문 내역서 엑셀 수기 입력 | ▶ | ③ 출고 지시서 엑셀 필터링 생성 | ▶ | ④ 거래 명세서 엑셀 작성 | ▶ | ⑤ ERP 입력 명세서 재입력 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 2-1. 현행 주문–출고–거래명세서 업무 흐름 (전 단계 담당자 1인 수작업)

| 단계 | 수행 내용 | 사용 도구 | 소요 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 주문 접수 | 거래처(홈쇼핑·온라인몰·도매처)로부터 주문서·메일·시스템 화면 등 다양한 형태로 주문 수신 | 메일, 거래처 시스템 | 형식 비표준 |
| ② 주문 내역서 | 수신 주문을 엑셀 주문 내역서에 수기 입력. 제품명은 거래처 표기 그대로 입력되어 표기 불일치 발생 | 엑셀 | 일 300~1,000건 입력 |
| ③ 출고 지시서 | 출고일·거래처 조건으로 엑셀 필터링 후 출고 지시서 별도 파일 생성 | 엑셀 | 필터 실수 시 누락 |
| ④ 거래 명세서 | 출고 결과 기준으로 거래 명세서 엑셀 작성 | 엑셀 | 수량·단가 재입력 |
| ⑤ ERP 입력 | 동일 명세서 내용을 ERP에 다시 입력 | ERP(뉴젠솔루션) | 3중 입력 |

## 2.2 문제점 및 원인 분석

| 문제점 | 현상 | 근본 원인 | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이중·삼중 입력 | 동일 주문 데이터를 엑셀 2회, ERP 1회 총 3회 입력 | 문서 간 데이터 연결 구조 부재, MES–ERP 미연동 | 업무 시간 낭비, 입력 불일치 |
| 제품명 비표준 | '고랭지 황태김치 10kg'가 '고랭지띄고10kg', '고랭지붙여서10kg' 등으로 상이하게 입력 | 표준 제품 마스터 및 거래처별 별칭 관리 체계 부재 | 집계 오류, 자동화 불가 |
| MES 미활용 | MES 엑셀 업로드 기능이 데이터 구조 불일치로 작동하지 않음 | MES 설계 시 실제 주문 엑셀 양식 미반영 | MES 투자 효과 미실현 |
| 담당자 의존 | 1인이 전 과정 수행, 부재 시 업무 중단 | 프로세스가 시스템이 아닌 개인 노하우에 의존 | 운영 연속성 리스크 |
| 이력 미축적 | 출고·명세서 이력이 파일 단위로 흩어져 추적 곤란 | DB 기반 이력 관리 부재 | 클레임 대응 지연, 데이터 자산 미확보 |

## 2.3 정량 현황

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일 평균 주문 건수 | 300 ~ 400건 | 평상시 |
| 성수기 최대 주문 건수 | 약 1,000건/일 | 김장철(11~12월) 등 |
| 동일 데이터 입력 횟수 | 3회 | 주문 내역서 → 거래 명세서 엑셀 → ERP |
| 전담 인원 | 1명 | 주문·출고·명세서 전담 |
| MES 활용률 | 0% (미운영) | 2025.12 구축 완료 |
| MES–ERP 연동 | 없음 | 수기 이관 |

# 3. 추진 목표 및 범위

## 3.1 추진 목표

“한 번 입력, 세 문서 자동 생성, ERP까지 연동”

| No | 목표 | 현재(AS-IS) | 목표(TO-BE) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 입력 횟수 최소화 | 3회 | 1회 (주문 내역서 업로드) | 업무 절차 검토 |
| 2 | 제품명 자동 매핑률 | 0% (수작업) | 90% 이상 | 업로드 건 중 자동 매핑 건 비율 |
| 3 | 주문→명세서 처리 시간 | 담당자 수작업 (기준값 인터뷰 측정) | 50% 이상 단축 | 샘플 일자 기준 소요시간 비교 |
| 4 | ERP 수기 입력 건수 | 전 건 | 0건 (연동 전송) | ERP 전송 로그 |
| 5 | MES 주문·출고 기능 활용 | 미운영 | 일 단위 정상 운영 | 운영현황보고서 |

## 3.2 추진 범위

| 구분 | 포함(In Scope) | 제외(Out of Scope) |
| --- | --- | --- |
| 업무 | 주문 접수·등록, 제품명 표준화, 출고 지시서 생성, 출고 실적, 거래 명세서 생성, ERP 전송 | 세금계산서 발행, 수금·채권 관리, 회계 처리 |
| 시스템 | MES 주문·출고 모듈 개선/신규, 제품·거래처 마스터, ERP 연동 인터페이스 | ERP 내부 로직 변경, 거래처 시스템(EDI) 직접 연동(향후 검토) |
| 데이터 | 주문 내역서 표준 템플릿, 매핑 테이블, 문서 간 연계 키 | 원부자재 재고(2순위 과제) |
| 기간 | 분석 2026.10~12, 시뮬레이션 2027.01~, 적용 2027.03~05 | 2순위 과제 착수(1순위 완료 후) |

# 4. 목표 프로세스 (TO-BE)

## 4.1 목표 업무 흐름

| ① 주문 업로드 표준 템플릿 | ▶ | ② 자동 검증·매핑 제품명 표준화 | ▶ | ③ 출고 지시서 자동 생성 | ▶ | ④ 출고 실적 등록(LOT) | ▶ | ⑤ 거래 명세서 자동 생성 | ▶ | ⑥ ERP 연동 자동 전송 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

그림 4-1. 목표 업무 흐름 – 붉은색 단계는 시스템 자동 처리, 담당자는 업로드·예외 처리·승인만 수행

| 단계 | TO-BE 수행 내용 | 담당 | 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 주문 업로드 | 거래처 주문을 표준 템플릿(xlsx)에 정리하여 MES에 일괄 업로드. 소량 건은 화면 직접 등록 | 담당자 | MES |
| ② 자동 검증·매핑 | 필수값·논리 검증 후 거래처 제품 표기명을 표준 제품코드로 자동 변환. 미매핑 건은 후보 추천 후 담당자 1회 확인 → 이후 자동 학습 | 시스템 / 담당자(예외) | MES |
| ③ 출고 지시서 생성 | 출고예정일 기준으로 납품처·제품별 수량 합산 및 포장 단위 환산하여 출고 지시서 자동 생성, 현장 스마트패드·현황판 공유 | 시스템 / 담당자(확인) | MES |
| ④ 출고 실적 등록 | 현장에서 실출고 수량·포장 LOT 등록, 주문 상태 '출고완료' 자동 갱신 | 현장 작업자 | MES(스마트패드) |
| ⑤ 거래 명세서 생성 | 출고 완료 건을 거래처별로 집계, 단가표 적용하여 공급가액·세액 계산, 미리보기 후 발행 | 시스템 / 담당자(승인) | MES |
| ⑥ ERP 연동 | 발행된 명세서를 ERP로 전송, 결과 회신 저장, 실패 건 재전송 | 시스템 | MES → ERP |

## 4.2 시스템 역할 분담

| 구분 | MES (로뎀솔루션 구축) | ERP (뉴젠솔루션) |
| --- | --- | --- |
| 주문 내역서 | ◎ 등록·업로드·검증·매핑·상태 관리 | – (참조 불필요) |
| 출고 지시서 | ◎ 생성·수정·출력·실적 등록·LOT 연계 | – |
| 거래 명세서 | ○ 데이터 생성·미리보기·전송 | ◎ 최종 보관·매출 처리·세금계산서 연계 |
| 거래처 마스터 | ○ MES 운영용 복제 + ERP 코드 매핑 | ◎ 원천(Master) |
| 제품 마스터 | ◎ 표준 제품코드 + 거래처별 별칭 매핑 | ○ ERP 품목 코드 매핑 |
| 단가 | ○ 거래처별 단가표 참조 | ◎ 원천 |

◎ 주관 시스템  ○ 참조·보조  – 해당 없음

# 5. 핵심 기능 기획

요구사항정의서의 기능 요구사항(R1-F-01~12)을 5개 기능 영역으로 묶어 화면·동작 관점에서 기획한다.

## 5.1 주문 접수 및 업로드 (R1-F-01, 02, 05)

- 표준 업로드 템플릿 : 현행 엑셀 주문 내역서 컬럼을 기반으로 재설계하되, 담당자 학습 부담을 줄이기 위해 컬럼 순서·명칭을 최대한 유지 (붙임 참조)

- 업로드 화면 : 파일 선택 → 미리보기(행 단위 검증 결과 표시) → 정상 행 등록 / 오류 행 다운로드 → 등록 결과 요약

- 검증 규칙 : 필수값, 수량 > 0, 출고예정일 ≥ 주문일, 중복 주문 경고, 거래처 코드 존재 여부

- 주문 목록 화면 : 기간·거래처·제품·상태 필터, 상태 배지(접수/확정/출고지시/출고완료/명세서발행), 엑셀 다운로드

## 5.2 제품명 표준화 엔진 (R1-F-03, 04)

본 과제의 핵심 난제인 거래처별 제품명 불일치를 해결하기 위해 3단계 매핑 전략을 적용한다.

| 단계 | 방식 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 정확 일치 | 거래처코드 + 별칭 문자열이 매핑 테이블에 존재하면 즉시 표준코드 변환 | '고랭지띄고10kg' → KC-HW-10 |
| 2단계 | 정규화 일치 | 공백·특수문자 제거, 대소문자·전각 통일 후 일치 검색 | '고랭지 띄고 10KG' → 정규화 키 '고랭지띄고10kg' |
| 3단계 | 유사도 추천 | 문자열 유사도(편집거리·n-gram) 및 규격 토큰(10kg) 매칭으로 후보 3개 제시, 담당자 선택 시 매핑 자동 등록 | '고랭지붙여서10kg' → 후보: 고랭지 황태김치 10kg(0.82) … |

- 제품 마스터 화면 : 표준 제품코드·표준명·규격·단위·과세구분, ERP 품목코드 매핑

- 별칭 관리 화면 : 거래처별 별칭 목록, 사용 횟수, 최근 사용일, 일괄 등록(기존 엑셀 이력에서 추출한 초기 데이터 적재)

- 매핑 대기함 : 업로드 시 미매핑 건 모아 보기, 후보 선택 → 확정 시 주문 자동 갱신

- 초기 데이터 구축 : 도입기업이 보유한 과거 주문 엑셀에서 거래처·제품명 조합을 추출하여 별칭 사전 초기화 (분석 단계 수행)

## 5.3 출고 지시서 생성 및 실적 (R1-F-06, 07)

- 생성 조건 화면 : 출고예정일(필수), 거래처/납품처, 배송방법, 제품군 선택 → 대상 주문 미리보기 → 생성

- 집계 규칙 : 동일 납품처·표준제품은 수량 합산, kg → 박스 등 포장 단위 환산 표시, 원 주문번호 목록 보관

- 출력 양식 : 현장 출력용 PDF/엑셀(납품처별 페이지 구분), 스마트패드 조회 화면, 현황판 '금일 출고 예정' 표시

- 실적 등록 : 스마트패드에서 지시 건별 실출고 수량·포장 LOT 입력, 차이 발생 시 사유 코드 선택

- 기존 사업계획서의 포장출하관리(출하관리, LOT 추적) 모듈과 동일 데이터 구조 사용

## 5.4 거래 명세서 생성 및 ERP 연동 (R1-F-08, 09, 12)

- 생성 단위 : 거래처 × 거래일자 (출고 완료 건 자동 집계), 필요 시 납품처별 분리 옵션

- 금액 계산 : 주문 단가 → 거래처 단가표 → 기본 단가 순으로 적용, 과세/면세 구분에 따라 세액 계산, 합계 검증

- 발행 절차 : 미리보기 → (선택) 승인 → 발행 확정 → ERP 전송 → 결과 회신 저장

- 전송 관리 화면 : 전송 상태(대기/전송중/성공/실패), 오류 메시지, 재전송 버튼, 일 마감 일괄 전송

- 연동 방식은 ERP 인터페이스 확인 후 확정 (6.3 참조)

## 5.5 모니터링 및 추적 (R1-F-10, 11)

- 주문·출고 대시보드 : 당일 주문 건수/수량, 출고 예정·완료, 명세서 발행·ERP 전송 현황, 매핑 대기·검증 실패 건수

- 문서 연계 추적 : 주문번호 입력 시 출고 지시서·거래 명세서·ERP 번호를 트리 형태로 표시, 역방향 추적 지원

- 미처리 알림 : 출고예정일 경과 미출고, 출고 완료 후 미발행 명세서, ERP 전송 실패 건 알림 (기존 알림 설정 기능 활용)

# 6. 데이터 및 연동 설계 방향

## 6.1 데이터 구조 원칙

- 주문 내역서를 단일 원천으로 설계하고, 출고 지시서·거래 명세서는 주문 데이터에서 파생·승계한다.

- 모든 문서는 시스템 채번 번호와 상호 역참조 키(주문번호 ↔ 출고지시번호 ↔ 명세서번호)를 보유한다.

- 거래처가 입력한 원본 제품 표기명은 그대로 보관하고, 표준 제품코드를 별도 컬럼으로 저장하여 추적성과 매핑 학습을 동시에 확보한다.

- 제품·거래처 마스터는 2순위 과제(원부자재 재고관리) 및 기존 포장출하관리 모듈과 공유 가능한 공통 마스터로 설계한다.

## 6.2 주요 엔티티 관계

| 엔티티 | 주요 키 | 관계 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래처(CUSTOMER) | 거래처코드 | 1 : N 납품처 | ERP 거래처코드 매핑 |
| 제품(PRODUCT) | 표준제품코드 | 1 : N 별칭 | 규격·단위·과세구분 |
| 제품별칭(PRODUCT_ALIAS) | 거래처코드 + 정규화키 | N : 1 제품 | 매핑 방식·사용횟수 |
| 주문(ORDER_HDR / ORDER_DTL) | 주문번호 + 라인번호 | 1 : N 라인 | 원본 표기명 + 표준코드 |
| 출고지시(SHIP_ORDER) | 출고지시번호 | N : M 주문라인 | 합산 수량, 원 주문 매핑 테이블 |
| 출고실적(SHIP_RESULT) | 출고지시번호 + 라인 | 1 : 1 지시라인 | 실출고 수량, 포장 LOT |
| 거래명세서(INVOICE_HDR / DTL) | 명세서번호 + 라인 | N : 1 거래처 | 단가·공급가액·세액, ERP 전송 상태 |

## 6.3 ERP 연동 방안

| 방안 | 방식 | 적합 상황 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ERP Open API(REST) | ERP 벤더가 API를 제공하고 실시간 상태 회신이 필요한 경우 | 1순위 (제공 시) |
| B | DB Staging 테이블 / View | ERP DB 접근 권한 확보 가능, 대량 배치 처리 위주 | 2순위 |
| C | ERP 표준 Import 파일 | ERP 변경 없이 즉시 적용, 반자동 운영 허용 | 기본 가정 (확정 전 설계 기준) |

연동 방식 확정을 위해 ERP(뉴젠솔루션) 측에 거래 명세서 Import 양식/API 명세, 거래처·품목 코드 체계, 연동 지원 범위를 요청하며, 협의록상 'K랩' 표기가 ERP 제품명인지 별도 시스템인지 함께 확인한다.

# 7. 제조AI 연계 방안

본 과제는 업무 시스템 성격이 강하지만, 사업의 제조AI 아키텍처(데이터관리시스템 + RAG AI Agent + ML Engine)와 아래와 같이 연계하여 사업 목표와의 정합성을 확보한다.

| 연계 영역 | 적용 내용 | 관련 사업계획 항목 |
| --- | --- | --- |
| 제품명 매핑 추천 | 문자열 유사도 기반 후보 추천 및 담당자 선택 결과 학습 → 매핑 정확도 지속 향상 | AI 기반 품질 데이터 분석 체계, 지속학습 |
| 출하 AI Agent 확장 | '오늘 출고 지연 가능성 있어?', '특정 거래처 이번 주 출고량은?' 등 주문·출고 데이터 자연어 질의 지원 | 포장/출하 RAG 기반 AI Agent |
| 출하 승인 연계 | 발효 품질 예측 결과가 기준 미달인 LOT는 출고 지시서 생성 시 경고 표시 및 출하 통제 | 발효 상태 기반 출하 통제 |
| 데이터관리시스템 | 주문·출고·명세서 데이터를 LOT 기반 Traceability 체계에 편입, 클레임 원인 분석 입력 데이터로 활용 | 전 공정 데이터관리시스템 |
| 향후 확장 | 거래처·계절별 주문 수요 예측, 생산계획 연계 (본 과제 범위 외, 데이터 축적 후 검토) | 확장형 제조AI 플랫폼 |

# 8. 추진 일정

도입기업 결정 사항에 따라 데이터 연결관계 분석은 2026년 12월까지 완료하고, 시뮬레이션은 2027년 1월 이후 착수한다. 성수기(11~12월) 현장 부하를 고려하여 현장 인터뷰는 10월에 집중 수행한다.

| 단계 | 주요 활동 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자료 수집·현황 분석 | 샘플 3종 확보, 기존 엑셀 이력 분석, ERP 연동 정보 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 데이터 연결관계 분석 | 문서 간 컬럼 매핑, 승계 규칙, 제품명 표기 유형 분석·별칭 사전 초안 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 화면·프로그램·DB 설계, 표준 템플릿 확정, ERP 연동 방식 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시뮬레이션 | 과거 실데이터로 업로드→출고지시→명세서 생성 검증, 매핑률 측정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발·연동 | MES 기능 개발, ERP 인터페이스 구현, 단위시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통합시험·전환 | MES–ERP 통합시험, 초기 데이터(마스터·별칭) 이관, 사용자 시험 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시범운영·안정화 | 실운영 병행, 매핑 사전 보강, 담당자 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2순위 과제 착수 | 원부자재 재고관리 분석 착수 (1순위 완료 후) |  |  |  |  |  |  |  |  |

표 8-1. 추진 일정 (2026.10 ~ 2027.05) – 붉은색: 1순위 과제, 녹색: 2순위 과제 착수

## 8.1 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 2026.10 중 | 샘플·ERP 연동 정보 확보 완료 | 주문 내역서·출고 지시서 샘플 각 1건, ERP 인터페이스 정보 접수 |
| 2026.11 말 | 데이터 연결관계 분석 완료 | 문서 간 컬럼 매핑표, 별칭 사전 초안, 요구사항정의서 v1.1 확정 |
| 2026.12 말 | 설계 완료 | 화면·프로그램·DB 설계서, ERP 연동 방식 확정 |
| 2027.02 말 | 시뮬레이션 완료 | 실데이터 검증 결과 보고, 자동 매핑률·오류율 측정 |
| 2027.04 말 | 통합시험·사용자 시험 완료 | MES–ERP 연동 시나리오 통과, 담당자 인수 확인 |
| 2027.05 말 | 시범운영 완료 / 2순위 착수 | 운영현황보고서, 2순위 과제 분석 착수 |

# 9. 추진 체계 및 협조 요청

## 9.1 역할 분담

| 구분 | 도입기업 (평창꽃순이) | 공급기업 (로뎀솔루션) |
| --- | --- | --- |
| 총괄 | 정민서 명인 (총괄 PM), 정윤서 부장 (개발 PM) | 권영근 대표 (개발 PM) |
| 업무 분석 | 주문·출고 담당자 인터뷰 응대, 현행 문서·규칙 설명 | 현행업무 분석, 데이터 연결관계 분석, 별칭 사전 추출 |
| 마스터 확정 | 표준 제품 마스터·단가·거래처 정보 확정 | 마스터 구조 설계 및 초기 적재 |
| ERP 연동 | 뉴젠솔루션 연동 협의 창구, 인터페이스 정보 확보 | 인터페이스 설계·구현·시험 |
| 시험·검증 | 장서율 대리 (품질관리), 담당자 사용자 시험 | 단위·통합시험, 시뮬레이션 수행 |
| 운영 | 매핑 대기 건 확인, 예외 처리, 피드백 | 안정화 지원, 매핑 엔진 튜닝, 교육(성종환 부장) |

## 9.2 도입기업 협조 요청 자료

| No | 요청 자료 | 용도 | 요청 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주문 내역서 샘플 1건 (엑셀 원본) | 컬럼 구조·데이터 유형 분석, 표준 템플릿 설계 | 2026.10 초 | 협의 시 합의 |
| 2 | 출고 지시서 샘플 1건 | 출고 지시서 파생 규칙(필터·집계) 분석 | 2026.10 초 | 협의 시 합의 |
| 3 | ERP(뉴젠솔루션) 연동 정보 | 거래 명세서 Import 양식/API, 코드 체계, 벤더 연락처 | 2026.10 초 | 협의 시 합의 ('K랩' 명칭 확인 포함) |
| 4 | 거래 명세서 샘플 1건 | 금액 계산·표기 항목 확인 | 2026.10 중 | 추가 요청 |
| 5 | 최근 3~6개월 주문 엑셀 이력 | 제품명 표기 유형 전수 분석, 별칭 사전 초기 구축, 시뮬레이션 데이터 | 2026.10 중 | 추가 요청 |
| 6 | 거래처 목록 및 단가표 | 거래처 마스터·단가 초기 적재 | 2026.11 | 추가 요청 |
| 7 | 현재 MES 주문/출고 화면·업로드 양식 | 기존 기능 대비표 작성, 개선 범위 확정 | 2026.10 초 | 추가 요청 |

# 10. 기대효과

## 10.1 정량적 효과

| 항목 | 현재 | 목표 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 입력 횟수 | 3회 | 1회 | 주문 업로드 1회로 3개 문서 생성 |
| 주문 처리 시간 | 기준값 측정 예정 | 50% 이상 단축 | 성수기 1,000건 기준 시뮬레이션 측정 |
| 제품명 자동 매핑률 | 0% | 90% 이상 | 별칭 사전 + 유사도 추천 |
| ERP 수기 입력 | 전 건 | 0건 | 연동 전송 |
| 출고 누락·중복 | 엑셀 필터 의존 | 시스템 검증으로 차단 | 상태 관리 + 검증 규칙 |

## 10.2 정성적 효과

- 담당자 1인 의존 구조 해소 : 표준 템플릿·자동 생성으로 대체 인력도 즉시 업무 수행 가능

- 미운영 MES의 실질 가동 : 주문·출고 모듈이 일 단위로 운영되며 데이터 자산 축적 시작

- LOT 기반 Traceability 완성 : 주문 → 출고 → 명세서 → 포장 LOT 연결로 클레임 대응 속도 향상

- 제조AI 확장 기반 : 주문·출고 데이터가 AI Agent 질의 및 향후 수요 예측의 입력 데이터로 활용

- 성수기 대응력 : 1,000건/일 처리도 동일 프로세스로 흡수, 납기 대응력 및 거래처 신뢰도 향상

# 11. 리스크 및 대응 방안

| No | 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERP 벤더의 연동 인터페이스 미제공 또는 지연 | ERP 연동 범위 축소 | 표준 Import 파일 방식(방안 C)을 기본 설계로 병행, 벤더 협의 조기 착수 |
| 2 | 제품명 표기 유형이 예상보다 다양 | 자동 매핑률 목표 미달 | 과거 이력 전수 분석으로 별칭 사전 초기 구축, 유사도 추천 + 학습 구조로 점진 향상 |
| 3 | 표준 제품 마스터 확정 지연 | 매핑·명세서 설계 지연 | 도입기업 마스터 확정 책임자 지정, 10월 내 초안 확정 |
| 4 | 샘플 문서 확보 지연 | 분석 착수 지연 | 협의록 합의 사항으로 10월 초 요청, 킥오프 협조사항에 포함 |
| 5 | 성수기(11~12월) 담당자 인터뷰·검증 참여 곤란 | 분석 품질 저하 | 10월 인터뷰 집중, 11~12월은 자료 기반 분석 위주, 시뮬레이션은 1월 이후 |
| 6 | 기존 MES 구조와 신규 설계 간 충돌 | 재개발 범위 확대 | 기능대비표로 기존 활용/추가/변경 명확화, 변경 최소화 원칙 |
| 7 | 거래처별 예외 규칙(포장 단위, 단가 조건) 다수 | 자동 생성 예외 증가 | 거래처 마스터에 예외 조건 필드 설계, 예외 건은 담당자 확인 후 처리 |

# 12. 2순위 과제(원부자재 재고 관리) 연계 준비

도입기업 결정에 따라 1순위 과제 완료 후 원부자재 재고 관리를 추진한다. 1순위 과제 설계 시 아래 사항을 미리 반영하여 2순위 과제의 착수 부담을 줄인다.

- 제품·거래처 마스터를 공통 마스터로 설계하고, 원부자재(배추·양념 재료·포장재) 품목 유형을 수용할 수 있는 품목 분류 체계 확보

- 출고 실적·포장 LOT 데이터가 완제품 재고 차감의 입력이 되도록 트랜잭션 구조 설계

- 거래처 마스터에 '공급처' 유형을 포함하여 원재료 입고(사업계획서 원재료관리 모듈)와 연계 가능하도록 준비

- 2순위 과제 착수 시점(2027.05)에 1순위 운영 데이터를 기반으로 재고 관리 요구사항 도출

# [붙임] 주문 내역서 표준 업로드 템플릿(안)

아래 컬럼 구성은 초안이며, 주문 내역서 샘플 확보 후 현행 컬럼명·순서에 맞추어 확정한다.

| No | 컬럼명 | 필수 | 형식 / 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 주문일자 | 필수 | 2026-11-03 | 주문 접수일 |
| 2 | 거래처코드 | 필수 | C0012 | 미입력 시 거래처명으로 조회 |
| 3 | 거래처명 | 필수 | ○○홈쇼핑 | 거래처 마스터 상호 |
| 4 | 납품처명 | 선택 | ○○물류센터 | 미입력 시 거래처 기본 납품처 |
| 5 | 배송지 주소 | 선택 | 강원 … | 택배·화물 시 필수 |
| 6 | 수령인 / 연락처 | 선택 | 홍길동 / 010-… | 택배 시 필수 |
| 7 | 제품명(거래처 표기) | 필수 | 고랭지띄고10kg | 원본 표기 그대로 |
| 8 | 규격 | 선택 | 10kg | 제품명에 포함 시 자동 추출 |
| 9 | 수량 | 필수 | 25 | 정수 > 0 |
| 10 | 단위 | 선택 | EA / BOX | 미입력 시 제품 마스터 기본 단위 |
| 11 | 단가 | 선택 | 38,000 | 미입력 시 거래처 단가표 적용 |
| 12 | 출고예정일 | 필수 | 2026-11-05 | 출고 지시서 생성 기준 |
| 13 | 배송방법 | 선택 | 택배 / 직배송 / 화물 | 코드 값 |
| 14 | 거래처 주문번호 | 선택 | HS-2026110300123 | 거래처 시스템 참조 번호 |
| 15 | 비고 | 선택 |  | 특이사항 |