제조AI특화 스마트공장 구축사업 (과제번호 SF26179540)

요구사항정의서

주문 내역서 – 출고 지시서 – 거래 명세서 연동 시스템

추가요구사항 1번 | 양식 SF-AD2 준용

| 문서 구분 | 요구사항정의서 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 (초안) |
| 작성일 | 2026. 09. 29 |
| 도입기업 | 평창꽃순이(주)농업회사법인 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |

목  차

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 평창꽃순이(주)농업회사법인의 추가요구사항 1번 「주문 내역서–출고 지시서–거래 명세서 연동 시스템 구축」에 대하여 도입기업의 요구를 기능·비기능·인터페이스·데이터 관점으로 명확히 정의하고, 이후 설계·개발·시험 단계에서 요구사항 ID 기반으로 추적할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 적용 범위

- 대상 업무 : 거래처 주문 접수 → 주문 내역서 작성 → 출고 지시서 생성 → 거래 명세서 발행 및 ERP 입력

- 대상 시스템 : 기존 MES(2025년 12월 구축, 현재 미운영) 내 주문·출고 기능 개선 및 신규 기능, ERP(뉴젠솔루션) 연동 인터페이스

- 제외 범위 : 원부자재 재고 관리(2순위 과제로 별도 추진), ERP 내부 회계·세금계산서 발행 로직 변경

## 1.3 문서 정보

| 문서명 | 요구사항정의서 – 주문·출고·거래명세서 연동 시스템 |
| --- | --- |
| 요구사항 번호 | 추가요구사항 1번 (우선순위 1순위) |
| 작성 근거 | 도입기업 협의 결과(현황/배경, 주요 내용, 결정 사항) 및 사업계획서 2.9 Application 시스템 세부 내용 |
| 관련 산출물 | 현행업무분석서(SF-AD1), 기능대비표(SF-AD3), 요구사항추적표(SF-PM6), 기획서 |
| 요구사항 ID 체계 | R1-F-xx(기능) / R1-N-xx(비기능) / R1-I-xx(인터페이스) / R1-D-xx(데이터) |
| 우선순위 기준 | 상 : 1순위 과제 완료 조건(필수) / 중 : 운영 편의·품질 향상 / 하 : 선택 적용 |
| 확정 절차 | 샘플 문서(주문 내역서·출고 지시서 각 1건) 및 ERP 연동 정보 확보 후 컬럼·연동 방식 확정 → 도입기업 검토·승인 |

## 1.4 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 주문 내역서 | 거래처(홈쇼핑·온라인·도매 등)로부터 접수된 주문을 제품·수량·납품처·출고예정일 단위로 정리한 문서. 현재 엑셀로 작성 |
| 출고 지시서 | 주문 내역서를 출고일·거래처 기준으로 필터링하여 현장(포장·출하)에 출고 작업을 지시하는 문서 |
| 거래 명세서 | 출고 완료 후 거래처에 발행하는 품목·수량·단가·금액 명세. 현재 엑셀과 ERP에 각각 수기 입력 |
| 표준 제품코드 | 거래처별 상이한 제품 표기를 통일하기 위한 사내 기준 제품 식별자 |
| 별칭(Alias) | 동일 제품에 대해 거래처가 사용하는 다양한 표기명 (예: '고랭지띄고10kg') |
| ERP | 뉴젠솔루션 ERP. 거래 명세서·매출·거래처 관리 담당 (협의록상 'K랩' 표기 병존 – 정식 명칭 확인 필요) |
| MES | 2025년 12월 구축 완료된 생산관리시스템. 주문 내역서·출고 지시서 기능 영역 |

# 2. 요구사항 도출 배경 (현황 분석)

## 2.1 현행 업무 흐름 (AS-IS)

| 단계 | 현행 방식 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| ① 주문 접수 | 거래처별 주문을 담당자가 엑셀 주문 내역서에 수기 입력 (일 300~400건, 성수기 최대 1,000건) | 입력 부하 집중, 오타·누락 위험, 거래처별 제품명 상이 |
| ② 출고 지시 | 엑셀 필터링으로 출고일·거래처별 출고 지시서 수작업 생성 | 필터 실수 시 누락·중복 출고, 이력 미보관 |
| ③ 거래 명세서 | 엑셀로 거래 명세서 작성 후 ERP에 동일 내용 재입력 | 이중 입력, 금액·수량 불일치 가능성 |
| ④ 시스템 | MES 엑셀 업로드 기능 존재하나 데이터 구조 불일치로 미작동, MES–ERP 연동 없음 | MES 미운영, 데이터 자산 미축적 |
| ⑤ 인력 | 담당자 1인이 ①~③ 전담 | 업무 과부하, 부재 시 업무 중단 리스크 |

## 2.2 정량 현황

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일 평균 주문 건수 | 300 ~ 400건 | 엑셀 수기 입력 |
| 성수기 최대 주문 건수 | 약 1,000건/일 | 김장철 등 |
| 동일 업무 담당 인원 | 1명 | 주문·출고·명세서 전담 |
| 동일 데이터 입력 횟수 | 3회 (주문 내역서, 거래 명세서 엑셀, ERP) | 이중·삼중 입력 |
| 제품명 표기 유형 | 동일 제품에 거래처별 다수 표기 존재 | 예: '고랭지띄고10kg', '고랭지붙여서10kg' |

## 2.3 핵심 요구 (도입기업 의견 요약)

- 주문 내역서 데이터 한 번 입력으로 출고 지시서와 거래 명세서가 생성되어야 함 (주문 내역서가 모든 컬럼을 포함)

- 거래처마다 다른 제품 명칭을 표준화하여 자동 인식할 수 있어야 함

- 주문 내역서·출고 지시서는 MES, 거래 명세서는 ERP 영역이므로 두 시스템 간 연동이 필수

- 현재 가장 문제가 되는 항목(주문 입력 및 제품명 표준화)을 1순위로 집중 분석

# 3. 요구사항 목록 (총괄)

기능 요구사항 12건, 비기능 요구사항 10건, 인터페이스 요구사항 5건, 데이터 요구사항 4건(문서별 항목 정의)으로 구성된다.

## 3.1 기능 요구사항 총괄

| ID | 요구사항명 | 구분 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-F-01 | 주문 내역서 엑셀 업로드 | 개선 | MES | 상 |
| R1-F-02 | 주문 내역 등록·수정·조회 | 개선 | MES | 상 |
| R1-F-03 | 제품명 표준화 및 거래처별 별칭 매핑 | 신규 | MES | 상 |
| R1-F-04 | 거래처 마스터 관리 | 개선 | MES/ERP | 상 |
| R1-F-05 | 주문 데이터 검증 | 신규 | MES | 상 |
| R1-F-06 | 출고 지시서 자동 생성 | 신규 | MES | 상 |
| R1-F-07 | 출고 실적 등록 | 개선 | MES | 중 |
| R1-F-08 | 거래 명세서 자동 생성 | 신규 | MES→ERP | 상 |
| R1-F-09 | ERP 거래 명세서 연동 전송 | 신규 | ERP | 상 |
| R1-F-10 | 문서 간 연계 이력 추적 | 신규 | MES | 중 |
| R1-F-11 | 주문·출고 현황 대시보드 | 신규 | MES | 중 |
| R1-F-12 | 권한별 승인 프로세스 | 신규 | MES | 하 |

## 3.2 비기능 요구사항 총괄

| ID | 유형 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-N-01 | 성능 | 1,000건 주문 엑셀 업로드·검증·등록이 5분 이내 완료 | 상 |
| R1-N-02 | 성능 | 출고 지시서·거래 명세서 생성(일 400건 기준) 30초 이내 | 상 |
| R1-N-03 | 사용성 | 주문 접수 → 명세서 발행까지 담당자 1인 기준 처리 시간 현행 대비 50% 이상 단축 | 상 |
| R1-N-04 | 사용성 | 엑셀 업로드 오류 메시지는 행 번호·컬럼명·원인을 한글로 표시 | 상 |
| R1-N-05 | 무결성 | 주문·출고·명세서 간 수량·금액 합계 불일치 시 발행 차단 및 경고 | 상 |
| R1-N-06 | 보안 | RBAC 기반 권한(관리자/운영자/조회자), 명세서 발행·ERP 전송은 운영자 이상 | 중 |
| R1-N-07 | 감사 | 주문 수정, 매핑 변경, ERP 전송 이력에 사용자·일시 기록 | 중 |
| R1-N-08 | 가용성 | ERP 연동 장애 시 MES 단독 운영 가능, 복구 후 미전송 건 일괄 재전송 | 중 |
| R1-N-09 | 호환성 | 현행 엑셀 주문 양식과 유사한 템플릿 구조 유지로 거래처·담당자 학습 부담 최소화 | 중 |
| R1-N-10 | 확장성 | 2순위 과제(원부자재 재고관리)와 제품·거래처 마스터 공유 가능 구조 | 중 |

## 3.3 인터페이스 요구사항 총괄

| ID | 연계 방향 | 연계 데이터 | 주기 | 연계 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-I-01 | ERP(뉴젠솔루션) → MES | 거래처 마스터, 제품 마스터, 단가 | 일 1회 배치 또는 변경 시 | API / DB View / 엑셀 (ERP 사양 확인 후 확정) |
| R1-I-02 | MES → ERP(뉴젠솔루션) | 거래 명세서(헤더·품목) | 발행 시 실시간 또는 일 마감 배치 | API / 표준 Import 파일 (확정 필요) |
| R1-I-03 | ERP → MES | 명세서 반영 결과(ERP 번호, 상태) | 전송 후 회신 | API 응답 / 결과 파일 |
| R1-I-04 | MES 내부 | 주문 → 출고지시 → 포장/출하관리(LOT) | 실시간 | 내부 DB 연계 |
| R1-I-05 | 거래처 → MES | 주문 내역 엑셀 | 일 단위 수시 | 표준 템플릿 업로드 (향후 거래처 포털/EDI 확장 검토) |

# 4. 기능 요구사항 상세

### R1-F-01  주문 내역서 엑셀 업로드

| 요구사항 ID | R1-F-01 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 주문 내역서 엑셀 업로드 |
| 구분 / 대상 시스템 | 개선 / MES |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 거래처로부터 접수된 주문을 표준 엑셀 템플릿으로 일괄 업로드하여 주문 내역 DB에 등록한다. |
| 세부 내용 | 1) 표준 업로드 템플릿(xlsx) 제공 및 다운로드 기능 2) 업로드 시 컬럼 매핑 검증(필수 컬럼 누락, 데이터 타입 오류) 후 오류 행 목록 표시 3) 정상 행만 선택 등록 또는 전체 취소 가능 (부분 등록 옵션) 4) 일 최대 1,000건 업로드를 1회 처리로 지원 5) 기존 MES 엑셀 업로드 기능의 데이터 구조 불일치 문제를 해소하도록 템플릿 재설계 |
| 수용 기준(검증) | 1,000건 샘플 파일 업로드 시 오류 행이 명확히 표시되고 정상 행이 누락 없이 등록됨 |

### R1-F-02  주문 내역 등록·수정·조회

| 요구사항 ID | R1-F-02 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 주문 내역 등록·수정·조회 |
| 구분 / 대상 시스템 | 개선 / MES |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 개별 주문을 화면에서 등록·수정·삭제하고, 기간·거래처·제품·상태별로 조회한다. |
| 세부 내용 | 1) 주문 상태 관리 : 접수 → 확정 → 출고지시 → 출고완료 → 명세서발행 2) 주문번호 자동 채번 (일자 + 일련번호) 3) 조회 조건 : 주문일, 출고예정일, 거래처, 제품, 상태 4) 조회 결과 엑셀 다운로드 |
| 수용 기준(검증) | 주문 등록 후 상태 변경 이력이 화면에서 확인됨 |

### R1-F-03  제품명 표준화 및 거래처별 별칭 매핑

| 요구사항 ID | R1-F-03 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 제품명 표준화 및 거래처별 별칭 매핑 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 거래처마다 다르게 표기되는 제품명을 표준 제품코드로 자동 변환하기 위한 매핑 테이블을 관리한다. |
| 세부 내용 | 1) 표준 제품 마스터(제품코드·표준명·규격·단위) 관리 2) 거래처별 제품 별칭(예: '고랭지띄고10kg', '고랭지붙여서10kg' → '고랭지 황태김치 10kg') 등록·수정 3) 업로드 시 별칭 → 표준코드 자동 매핑, 미매핑 건은 '매핑 대기' 목록으로 분리 4) 미매핑 건 화면에서 표준 제품 선택 시 별칭이 자동 학습(매핑 테이블 자동 추가) 5) 문자열 정규화(공백·특수문자 제거, 대소문자 통일) 후 유사도 기반 후보 제품 추천 |
| 수용 기준(검증) | 동일 제품의 서로 다른 표기 5종 이상이 하나의 표준코드로 자동 변환됨 |

### R1-F-04  거래처 마스터 관리

| 요구사항 ID | R1-F-04 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 거래처 마스터 관리 |
| 구분 / 대상 시스템 | 개선 / MES/ERP |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 거래처 기본정보와 납품처, 거래 조건(단가, 배송 방식)을 관리하고 ERP 거래처 코드와 매핑한다. |
| 세부 내용 | 1) 거래처 코드, 상호, 사업자번호, 담당자, 납품처(복수) 관리 2) ERP(뉴젠솔루션) 거래처 코드 매핑 필드 보유 3) 거래처별 기준 단가표 관리 (거래명세서 단가 자동 적용용) |
| 수용 기준(검증) | ERP 거래처 코드 매핑이 누락된 거래처가 목록에서 식별됨 |

### R1-F-05  주문 데이터 검증

| 요구사항 ID | R1-F-05 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 주문 데이터 검증 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 등록된 주문 데이터의 정합성을 자동 검증하여 후속 문서 생성 오류를 사전에 차단한다. |
| 세부 내용 | 1) 필수값 검증 : 거래처, 제품, 수량, 출고예정일 2) 논리 검증 : 수량 > 0, 출고예정일 ≥ 주문일, 중복 주문(동일 거래처·제품·일자) 경고 3) 검증 실패 건은 '확정' 불가 처리 |
| 수용 기준(검증) | 검증 실패 사유가 행 단위로 표시됨 |

### R1-F-06  출고 지시서 자동 생성

| 요구사항 ID | R1-F-06 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 출고 지시서 자동 생성 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 확정된 주문 내역을 출고일·거래처·배송방법 기준으로 필터링·집계하여 출고 지시서를 자동 생성한다. |
| 세부 내용 | 1) 생성 기준 : 출고예정일(필수), 거래처/납품처, 배송방법, 제품군 (선택) 2) 동일 납품처·제품은 수량 합산, 포장 단위 환산(kg → 박스 등) 표시 3) 출고 지시서 번호 자동 채번 및 원 주문번호 역참조 저장 4) 생성 후 수량·비고 수정 가능(수정 이력 보관) 5) 현장 출력용 양식(PDF/엑셀) 제공, 스마트패드 조회 지원 |
| 수용 기준(검증) | 특정 출고일의 확정 주문 전체가 누락 없이 출고 지시서에 반영되고 수량 합계가 일치함 |

### R1-F-07  출고 실적 등록

| 요구사항 ID | R1-F-07 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 출고 실적 등록 |
| 구분 / 대상 시스템 | 개선 / MES |
| 우선순위 | 중 |
| 요구사항 설명 | 출고 지시서 기준으로 실제 출고 수량·출고일·LOT를 등록하고 주문 상태를 '출고완료'로 갱신한다. |
| 세부 내용 | 1) 지시 수량 대비 실출고 수량 차이 발생 시 사유 입력 2) 포장 LOT 연계(기존 포장/출하관리 모듈과 연동) |
| 수용 기준(검증) | 지시 수량과 실출고 수량 차이가 조회 화면에 표시됨 |

### R1-F-08  거래 명세서 자동 생성

| 요구사항 ID | R1-F-08 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 거래 명세서 자동 생성 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES→ERP |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 출고 완료된 주문을 거래처 단위로 묶어 단가·공급가액·세액을 계산한 거래 명세서 데이터를 생성한다. |
| 세부 내용 | 1) 거래처별 기준 단가 자동 적용, 주문에 단가가 있는 경우 주문 단가 우선 2) 공급가액·부가세·합계 자동 계산, 면세 품목 구분 처리 3) 명세서 번호 채번 및 출고 지시서·주문번호 역참조 4) 화면 미리보기 및 PDF/엑셀 출력 |
| 수용 기준(검증) | 샘플 거래 명세서와 동일 항목·금액으로 생성됨 |

### R1-F-09  ERP 거래 명세서 연동 전송

| 요구사항 ID | R1-F-09 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | ERP 거래 명세서 연동 전송 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / ERP |
| 우선순위 | 상 |
| 요구사항 설명 | 생성된 거래 명세서를 ERP(뉴젠솔루션)에 전송하여 별도 수기 입력을 제거한다. |
| 세부 내용 | 1) 연동 방식은 ERP 제공 인터페이스(API / DB View / 표준 엑셀 Import) 중 확정 후 적용 2) 전송 상태 관리 : 대기 → 전송중 → 성공 / 실패(오류 메시지) 3) 실패 건 재전송 및 수동 전송 기능 4) ERP 반영 결과(명세서 번호 등) 회신 수신 시 MES에 저장 |
| 수용 기준(검증) | ERP에 전송된 명세서가 ERP 화면에서 확인되고 상태가 '성공'으로 갱신됨 |

### R1-F-10  문서 간 연계 이력 추적

| 요구사항 ID | R1-F-10 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 문서 간 연계 이력 추적 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 중 |
| 요구사항 설명 | 주문번호 → 출고 지시서 번호 → 거래 명세서 번호의 연결 관계를 조회한다. |
| 세부 내용 | 1) 주문번호 기준 하위 문서 트리 조회 2) 거래 명세서 기준 원 주문 역추적 3) 미출고·미발행 주문 목록 조회 |
| 수용 기준(검증) | 임의 주문번호로 3개 문서가 연결 조회됨 |

### R1-F-11  주문·출고 현황 대시보드

| 요구사항 ID | R1-F-11 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 주문·출고 현황 대시보드 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 중 |
| 요구사항 설명 | 일별 주문 건수, 출고 예정/완료, 명세서 발행 현황, 매핑 대기 건수를 한 화면에서 제공한다. |
| 세부 내용 | 1) 당일·주간 주문 건수 및 수량 추이 2) 출고 지연(출고예정일 경과) 건 강조 3) 매핑 대기·검증 실패 건수 알림 |
| 수용 기준(검증) | 대시보드 수치가 조회 화면 집계와 일치함 |

### R1-F-12  권한별 승인 프로세스

| 요구사항 ID | R1-F-12 |
| --- | --- |
| 요구사항명 | 권한별 승인 프로세스 |
| 구분 / 대상 시스템 | 신규 / MES |
| 우선순위 | 하 |
| 요구사항 설명 | 출고 지시서 확정 및 거래 명세서 발행 시 담당자 승인 단계를 선택적으로 적용한다. |
| 세부 내용 | 1) 승인 필요 여부 설정(거래처별 또는 금액 기준) 2) 승인 이력 저장 |
| 수용 기준(검증) | 승인 미완료 명세서는 ERP 전송이 차단됨 |

# 5. 비기능 요구사항

비기능 요구사항은 3.2 총괄표를 기준으로 하며, 측정 방법은 아래와 같다.

| ID | 측정 방법 | 검증 시점 |
| --- | --- | --- |
| R1-N-01 | 1,000건 샘플 파일 업로드 소요시간 측정(3회 평균) | 단위시험 / 시뮬레이션 |
| R1-N-02 | 일 400건 확정 주문 기준 출고 지시서·명세서 생성 시간 측정 | 단위시험 |
| R1-N-03 | 현행 수작업 처리 시간(담당자 인터뷰 기준) 대비 시스템 처리 시간 비교 | 사용자(인수)시험 |
| R1-N-04 | 고의 오류 파일 업로드 후 메시지 내용 확인 | 단위시험 |
| R1-N-05 | 수량·금액 불일치 데이터 강제 입력 후 발행 차단 여부 확인 | 통합시험 |
| R1-N-06 ~ 07 | 권한별 계정으로 기능 접근 시도, 감사 로그 조회 | 통합시험 |
| R1-N-08 | ERP 연동 중단 상태에서 명세서 생성 후 복구 시 재전송 확인 | 통합시험 |
| R1-N-09 ~ 10 | 템플릿 검토 및 마스터 구조 설계서 검토 | 설계 검토 |

# 6. 인터페이스 요구사항

MES와 ERP(뉴젠솔루션) 간 연동은 ERP 측 제공 가능한 인터페이스에 따라 아래 세 가지 방안 중 하나로 확정한다. 확정 전까지는 방안 C(표준 파일)를 기본 가정으로 설계한다.

| 방안 | 방식 | 장점 | 단점 / 전제 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ERP Open API(REST) 연동 | 실시간 전송, 상태 회신 용이 | ERP 벤더의 API 제공·비용 여부 확인 필요 |
| B | DB 직접 연동(View/Staging 테이블) | 구현 단순, 대량 처리 유리 | ERP DB 접근 권한·스키마 공개 필요, 벤더 정책 확인 |
| C | ERP 표준 Import 파일(엑셀/CSV) 생성 | ERP 변경 없음, 즉시 적용 가능 | 반자동(파일 업로드 수작업 1회 잔존), 결과 회신 수동 |

## 6.1 인터페이스 확정을 위한 필요 정보

- ERP 거래 명세서 Import 양식(컬럼 정의, 필수값, 코드 체계) 또는 API 명세

- ERP 거래처 코드·제품 코드 체계 및 마스터 추출 방법

- ERP 벤더(뉴젠솔루션) 연동 지원 범위 및 협의 창구

- 협의록상 'K랩' 표기의 정확한 대상(ERP 제품명 또는 별도 시스템 여부)

# 7. 데이터 요구사항

아래 항목은 도입기업 협의 내용과 일반적 유통 문서 구조를 기반으로 정의한 초안이며, 주문 내역서·출고 지시서 샘플 확보 후 실제 컬럼명·형식으로 확정한다.

## 7.1 R1-D-01 주문 내역서

| 항목 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주문일자 | date | 필수 | 주문 접수일 |
| 주문번호 | varchar | 자동 | 시스템 채번 |
| 거래처코드 / 거래처명 | varchar | 필수 | 거래처 마스터 참조 |
| 납품처 / 배송지 주소 | varchar | 필수 | 거래처 하위 납품처 |
| 제품명(거래처 표기) | varchar | 필수 | 원본 표기 그대로 보관 |
| 표준 제품코드 / 표준 제품명 | varchar | 자동 | 매핑 테이블로 변환 |
| 규격 / 단위 | varchar | 필수 | 10kg, 박스 등 |
| 수량 | numeric | 필수 | > 0 |
| 단가 / 금액 | numeric | 선택 | 미입력 시 거래처 기준 단가 적용 |
| 출고예정일 | date | 필수 | 출고 지시서 생성 기준 |
| 배송방법 | code | 선택 | 직배송 / 택배 / 화물 등 |
| 비고 | text | 선택 | 특이사항 |
| 상태 | code | 자동 | 접수/확정/출고지시/출고완료/명세서발행 |

## 7.2 R1-D-02 출고 지시서

| 항목 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출고지시번호 | varchar | 자동 | 시스템 채번 |
| 출고일 | date | 필수 | 주문의 출고예정일 기준 |
| 거래처 / 납품처 / 주소 / 연락처 | varchar | 필수 | 주문에서 승계 |
| 표준 제품코드 / 제품명 / 규격 | varchar | 필수 | 주문에서 승계 |
| 지시수량 / 포장단위 환산수량 | numeric | 필수 | 동일 납품처·제품 합산 |
| 실출고수량 / 포장 LOT | numeric/varchar | 실적 | 출고 실적 등록 시 |
| 배송방법 / 차량·택배 정보 | varchar | 선택 |  |
| 원 주문번호(복수) | varchar | 자동 | 역참조 |
| 담당자 / 비고 | varchar | 선택 |  |

## 7.3 R1-D-03 거래 명세서

| 항목 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 명세서번호 / 거래일자 | varchar/date | 자동 | 시스템 채번 |
| 공급자 정보 | varchar | 자동 | 평창꽃순이 사업자 정보 |
| 공급받는자(거래처) 정보 | varchar | 필수 | 상호, 사업자번호, 주소 |
| 품목 / 규격 / 수량 / 단위 | varchar/numeric | 필수 | 출고 지시서에서 승계 |
| 단가 / 공급가액 / 세액 / 합계 | numeric | 자동 | 거래처 단가표 기준 계산 |
| 과세 구분 | code | 필수 | 과세/면세 |
| 원 출고지시번호 / 주문번호 | varchar | 자동 | 역참조 |
| ERP 전송 상태 / ERP 명세서번호 | code/varchar | 자동 | 연동 결과 |

## 7.4 R1-D-04 제품명 매핑 테이블

| 항목 | 형식 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래처코드 | varchar | 필수 | 거래처 마스터 참조 |
| 거래처 제품 표기명(별칭) | varchar | 필수 | 원본 표기, 정규화 키 별도 저장 |
| 표준 제품코드 | varchar | 필수 | 제품 마스터 참조 |
| 매핑 방식 | code | 자동 | 수동 / 자동학습 / 추천승인 |
| 등록자 / 등록일 / 사용 횟수 | varchar/date/int | 자동 | 매핑 신뢰도 관리 |

## 7.5 문서 간 데이터 승계 관계

| 주문 내역서 항목 | 출고 지시서 | 거래 명세서 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래처 / 납품처 | 승계 | 승계(공급받는자) | 거래처 마스터 기준 |
| 제품(표준코드·규격·단위) | 승계 | 승계 | 매핑 테이블 경유 |
| 수량 | 합산 승계 | 실출고 수량 승계 | 지시 vs 실적 차이 관리 |
| 출고예정일 | 출고일 | 거래일자 |  |
| 단가 / 금액 | – | 승계 또는 단가표 적용 | 주문 단가 우선 |
| 배송방법 / 주소 | 승계 | – |  |
| 주문번호 | 역참조 | 역참조 | 추적성 확보 |

※ 주문 내역서에 모든 데이터가 포함되면 출고 지시서·거래 명세서를 파생 생성할 수 있다는 도입기업 의견을 반영하여, 주문 내역서를 '단일 원천(Single Source)'으로 설계한다.

# 8. 제약사항 및 전제조건

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 전제 1 | 도입기업은 주문 내역서 샘플 1건, 출고 지시서 샘플 1건, ERP 연동 정보를 분석 착수 전 제공한다. |
| 전제 2 | 제품 표준 마스터(표준명·코드)는 도입기업이 확정하고, 거래처별 별칭 초기 데이터는 기존 엑셀 이력에서 추출한다. |
| 전제 3 | ERP 연동 방식은 뉴젠솔루션 측 지원 범위 확인 후 확정하며, 확정 전에는 표준 파일 방식으로 설계한다. |
| 제약 1 | 시뮬레이션(실데이터 검증)은 2027년 1월 이후 착수하며, 데이터 연결관계 분석은 2026년 12월까지 완료한다. |
| 제약 2 | 기존 MES 구조를 최대한 유지하고, 주문·출고 기능은 개선 방식으로 접근한다. |
| 제약 3 | 성수기(김장철, 11~12월) 현장 담당자 인터뷰 및 검증 일정은 업무 부하를 고려하여 조정한다. |
| 제약 4 | 본 요구사항 완료 후 2순위 과제(원부자재 재고 관리)를 착수하며, 마스터 데이터 구조는 2순위 과제와 공유 가능하도록 설계한다. |

# 9. 요구사항 추적 기준

본 문서의 요구사항 ID는 요구사항추적표(SF-PM6)를 통해 아래 산출물과 연결하여 관리한다.

| 단계 | 산출물 | 추적 내용 |
| --- | --- | --- |
| 설계 | 화면설계서(SF-TD3), 프로그램설계서(SF-TD4), DB설계서(SF-TD5) | 각 요구사항 ID가 반영된 화면·프로그램·테이블 ID 기록 |
| 구현 | 단위테스트결과서(SF-CD1) | 요구사항별 수용 기준에 따른 테스트 케이스 및 결과 |
| 시험 | 통합테스트결과서(SF-TI1), 사용자테스트결과서(SF-TI4) | MES–ERP 연동 시나리오 및 담당자 인수 시험 결과 |
| 운영 | 운영현황보고서(SF-OS2) | 시뮬레이션 및 시범운영 기간 요구사항 충족 여부 |

## 9.1 변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-29 | 최초 작성 (도입기업 협의 결과 기반 초안) | 로뎀솔루션 |
| v1.1 | (예정) | 샘플 문서·ERP 연동 정보 반영 후 컬럼·인터페이스 확정 |  |